Հավելված՝

Հայաստանի Հանրապետության

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի

ավագանու 2019 թվականի

մարտի 12-ի N    -Ա որոշման

ՀԱՅՏ

Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | Գյումրի քաղաքի պատմության թանգարանի, կենտրոնական գրադարանի և պատկերասրահի նոր տարածքի վերանորոգում |
| --- | --- |
| Մարզ | Շիրակ |
| Համայնքը /համայնքները | Գյումրի |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | 125 կմ, 0 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | 114000 մարդ (մշտական բնակչություն 2018թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ) |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիճ տեղեկատվություն | Համայնքը գազաֆիկացված և էլեկտրաֆիկացված է: Ջրամատակարարման ցանցի փոփոխման աշխատանքները ընթացքի մեջ են , որոնք իրականացվում են KFW-ի կողմից: Սիզամարգերի ոռոգման ցանցը բացակայում է: Առկա է փողոցային լուսավորության մոտ 7000 կետ, որոնց քանակը «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի իրականացման ավարտին կհասցվի 11500-ի: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել ավելի քան 1600 քառ. մետր տարածք, որտեղ կգործի Գյումրու պատմության թանգարանը, կենտրոնական գրադարանը և գյումրեցի նկարիչների գործերի ցուցասրահը: Գյումրին որպես պատմամշակութային քաղաք իր պատմությունը, կենցաղը, կոլորիտը սերունդներին և հյուրերին հավուր-պատշաճի ներկայացնելու կարիք ունի: Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Գյումրու զարգացման առաջնահերթություններից է զբոսաշրջության զարգացումը, նման պատմական ժառանգության վերաբերյալ թանգարան ունենալը մեծ խթան կհանդիսանա զբոսաշրջիկների քանակի ավելացմանը: 1982թ. ստեղծվել է «Կումայրի արգելոց թանգարանը», որը հավաքագրել է Գյումրու պատմությանը առնչվող իրեր և առարկաներ: Թանգարանային այս հավաքածուները 19-20դդ. են, որոնց քանակը անցնում է 6000-ը: Ներկայումս այս ժառանգությունը պահվում է 2 տարբեր տարածքներում, որտեղ չկան համապատասխան պայմաններ ցուցադրության համար: Թանգարանային որոշ ֆոնդեր էլ գտնվում են Երևանում: Շատ ամնխիթար վիճակում է գտնվում նաև Գյումրու «Կենտրոնական գրադարանը»: Այն տեղակայված է վթարային շենքում, որտեղ քայքայված կտուրի պատճառով փայտե առաստաղը արդեն իսկ գոգավորվել է, իսկ պատուհանները՝ քայքայվել: Գրքային ֆոնդի պահպանման համար չկա օդափոխության համապատասխան համակարգ: Գրադարանը չունի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ և ընթերցասրահ: Այս պայմաններում անհնար է դառնում բնականոն աշխատանքային գործունեություն կազմակերպելը: Գյումրիում չկա գյումրեցի նկարիչների նկարների ցուցադրման սրահ: Սա ևս խիստ կարևոր և անհրաժեշտ պայման է քաղաքն ավելի ներկայանալի դարձնելու գործում: Վերոնշյալ խնդիրների լուծուման համար անհրաժեշտ է բարեկարգ և հարմարավետ շենքային պայմաններ: Կարևորելով խնդրների նշանակությունը, հրատապությունը և անհրաժեշտությունը՝ Գյումրու համայնքապետարանի 1-ին հարկը՝ 1616 քառ. մ, ամբողջությամբ կծառայի վերը նշված ծրագրերի իրականացմանը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք 1616 քառ. մետր վերանորոգված տարածք՝ կոմունալ հարմարություններով և ընդհանուր ջեռուցման համակարգով: 700 քառ. մ տարածքում տեղակայված կլինի Գյումրու պատմության թանգարանը՝ իր պահոցների սենյակներով և ցուցասրահներով, որոնք ապահովված կլինեն ջեռուցման, օդափոխության և լուսավորության անհրաժեշտ համակարգերով: Շուրջ 550 քառ. մ տարածք կզբաղեցնի «Կենտրոնական գրադարանը», որը կունենա գրքային ֆոնդի պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպման և այցելուներին սպասարկման համար հարմարավետ և անհրաժեշտ պայմաններով աշխատասենյակներ, ինչպես նաև ընթերցասրահ: 369 քառ. մ տարածքում էլ կստեղծվի գյումրեցի նկարիչների աշխատանքների ցուցասրահ, որը նույնպես ապահովված կլինի ընդհանուր ջեռուցման, օդափոխության և լուսավորության համակարգերով: Այս ամենը հասանելի կլինի թե՛ քաղաքի բնակչության, և թե՛ հյուրերի համար: Սա մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի հասարակության շրջանում, մեծ խթան կհանդիսանա ներքին և արտաքին զբոսաշրջության զարգացմանը և զբոսաշրջիկների քանակի ավելացմանը: Գյումրեցի արվեստագետները, նկարիչները կունենան մեծ և ընդարձակ ցուցասրահ, որտեղ հնարավորություն կունենան ցուցադրելու իրենց աշխատանքները, ավելի լայն շրջանակներին ներկայանալու և ճանաչում ձեռքբերելու նաև միջազգային ասպարեզում: «Կենտրոնական գրադարանի» աշխատանքային պայմանների և այցելուների որակյալ սպասարկումն ապահովելու համար ստեղծվող պայմանների բարելավման արդյունքում կավելանա գրադարանից օգտվողների թիվը, քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեղում օգտվելու իրենց անհրաժեշտ գրքերից, ծանոթանալ օրվա մամուլին և այլն: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | - Գնումների գործընթացի կազմակերպում - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրերի կնքում - Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի - Վերահսկողություն, նախորդ փուլի աշխատանքների ընդունում |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կմեծանա ծրագրի մրցույթի արդյունքում ձևավորված արժեքի չափով: Գույքը, որի վրա պլանավորվում է ազդեցությունը` սեփականության իրավունքով պատկանում է համայնքին: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի շահառուներն են Գյումրի քաղաքի ողջ բնակչությունը և հյուրերը: Շահառուները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու Գյումրու բազմադարյան պատմությանը, կենցաղին, կոլորիտին, արհեստին ու արվեստին: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 7 աշխատատեղ. վերականգնիչ- 1 գիդ- 3 բանվոր- 1 հավաքարար- 2 |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 3583372000 ՀՀ դրամ . Պլան; Փաստացի; Տոկոս. Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում`; 3583372000; 3581470700; 99.9. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից; 3374554100; 3347725300; 99.2. - Սեփական եկամուտներ; 1346238300; 1304602700; 96.9. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 113106800; 138034600; 122.0. Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից; 3708119900; 3366973700; 90.8. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 3177584900; 2926239000; 92.1. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 530535000; 440734700; 83.0. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից. - ճանապարհաշինություն; 283267300; 206431900; 72.8. - ջրամատակարարում. - փողոցային լուսավորություն; 3365000; 2906500; 86.3. - շենք շինութ. ձեռքբերում; 65682000; 65542900; 99,7. - այլ մեքենաներ և սարքավոր.; 161737700; 153647500; 95,0. -. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 3704322300 ՀՀ դրամ , Պլան. Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում`; 3704322300. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից; 3622896300. - սեփական եկամուտներ; 1397606000. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 81426000. Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից; 4043628000. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 3277134100. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 766493900. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից. - Տրանսպորտային սարքավորումներ; 249857600. - ճանապարհաշինություն; 331457900. - այլ մեքենաներ սարքավորումներ; 72575000. - փողոցային լուսավորություն; 3365000. - շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգում; 81881800. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Գյումրի համայնքի 2019 թվականի բյուջեի մուտքերի հաշվին սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր չէ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցները գրեթե ամբողջությամբ ուղղվում են համայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացմանը: Ֆինանսական միջոցներից մի փոքր մաս էլ ուղղված է համայնքի կամավոր խնդիրների լուծմանը, որով փորձ է արվում ինչ-որ չափով մեղմելու համայնքի կարիքավոր և սոցիալապես խիստ անապահով բնակչության հոգսերը: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 100000000 ՀՀդրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 60000000 ՀՀ դրամ (60 %) |
| Այլ ներդրողներ | 0 ՀՀ դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ__մայիս__2019թ. Տևողությունը՝ …9 ամիս…. |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել է ծախսել 100000000 ՀՀ դրամ, որը հաշվարկվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա: |
| Ամսաթիվ | “_22_”___փետրվարի____2019թ. |

Համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու      Կարեն Բադալյան

Հեռախոս, էլ.Փոստ   94/  90-90-41,    badalyan.karen74@gmail.com

Համայնքի  ղեկավար		 				     __Սամվել Բալասանյան__

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.