## Հավելված 3

**Հայաստանի Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի**

**ավագանու 2022 թվականի**

**սեպտեմբերի**

**N որոշման**

***«*** **Հավասար հնարավորություններ-հասանելի հանրային տրանսպորտ»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ճանապարհային երթևեկության հասանելիության ապահովմանը՝ հետիոտների անցումային հատվածներում տեղադրելով հատուկ հարմարեցված ձայնային ազդանշաններով լուսակիրներ, տրանսպորտում տեղադրելով հատուկ ձայնային և տեսողական սարքավորումներ։ | | | | | | | |
| Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1200 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներ | | | | | | | |
| Ձայնային ազդանշաններով լուսակիրներ, տրանսպորտում տեղադրվող հատուկ ձայնային և տեսողական սարքավորումների քանակ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին հարմարեցված անցումներ և կանգառներ | | | | | | | |
| Խմբերի թիվը | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Ձայնային, տեսողական համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում հանրային տրանսպորտում * Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացում՝ հանրային տրանսպորտի հասանելիության և դրանից օգտվելու կանոնների վերաբերյալ * Բանուկ և գլխավոր փողոցների խաչմերուկներում տեղադրել ձայնային լուսացույցներ * Հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց համար կիրառել ճկուն զեղչային համակարգ հանրային տրանսպորտից օգտվելիս | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 8 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ձայնային, տեսողական համապատասխան սարքավորումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ծառայությունների մատուցում մասնավոր ընկերությունների կողմից | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հաշմանդամություն ունեցող անձինք | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շիրակի մարզում ապրում է 18 934 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, որոնց թվում են հենաշարժողական համակարգի խնդիրներով, տեսողական և լսողական խնդիրներով անձինք:  Նրանք չեն կարողանում համայնքում տեղաշարժվել, օգտվել հանրային տրանսպորտից, քանի որ վերջիններս հարմարեցված չեն:  Աստիճանաբար մեկուսանում են, փակվում են տներում։  Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է հարմարեցնել թե՛ տրանսպորտային միջոցները, թե՛ անցումները և կանգառները՝ հնարավորինս մատչելի դարձնելով դրանք հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար։ Մասնավորապես՝ նախատեսվում է անցումները կահավորել ձայնային ազդանշաններով, ինչը հնարավորություն կտա տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց հեշտ կողմնորոշվել և անվտանգ անցնել ճանապարհը։ | | | | | | | |