Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանՆախնականգնահատմանհայտ

ք. Գյումրի, Գարեգին Նժդեհի փողոց 1/9 հասցեում նախատեսվողհասարակականնշանակությանշինության/ առևտրայինևսպասարկմանօբյեկտի/ կառուցման

Պատվիրատու

«ՍԵՎԱԿԳՈՄՑՅԱՆԿԱՐԼԵՆԻ»ԱՁ

Երևան 2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  - Ձեռնարկողիմասինտեղեկություն	3

  - Հապավումներ	3

  - Նախատեսվողգործունեությաննպատակըեվհիմնավորումը	4

  - Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ,օգտագործվողբնառեսուրսներևնյութեր,տեխնիկականևտեխնոլոգիականլուծումներ)

.........................................................................................................................................................7

    - Նախատեսվողգործունեությաննկարագիր	7

    - Տեղամասիերկրաբանա-լիթոլոգիականկառուցվածքը	10

    - Նախատեսվողաշխատանքներիկազմակերպում	16

    - Առաջարկություններօբյեկտիշինարարությանկազմակերպմանվերաբերյալ	16

    - Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարման կազմակերպմանվերաբերյալ	17

    - Կադրայինապահովում ևշինտեխնիկա	19

    - Նյութերիևբնառեսուրսներիօգտագործում	21

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՀԱՄԱՌՈՏՆԿԱՐԱԳԻՐԸԵՎԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆՍԽԵՄԱՆ	25

  - ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	25

  - ԿԼԻՄԱՆ	27

  - Օդայինավազան	29

  - Ջրայինռեսուրսներ	31

  - Հողերինկարագիրը	32

  - Հողայինռեսուրսներ	32

  - Կենսաբազմազանություն	33

  - Թափոններիկառավարում	35

- ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԾՐԱԳԻՐ	36

  - ՌԻՍԿԵՐԻԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	36

  - ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ	37

  - ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԸՆԴՀԱՆՈՒՐՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	37

    - ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՕԴ	37

    - ՋՐԱՅԻՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ	38

    - ՀՈՂԱՅԻՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ	38

    - ԱՐՏԱԿԱՐԳԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ	39

    - ԱՂՄՈՒԿԻևԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ	41

4.ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՊԼԱՆ	41

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՌԻՍԿԵՐԸՄԵՂՄԱՑՆՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԾՐԱԳԻՐ	43

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ/ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ՊԼԱՆ	46

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿ	47

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	48

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  - Ձեռնարկողիմասինտեղեկություն

| 1.2Ձեռնարկող՝ | «ՍԵՎԱԿԳՈՄՑՅԱՆԿԱՐԼԵՆԻ»ԱՁ |
| --- | --- |
| 1.3Ձեռնարկողի իրավաբանականհասցեն՝ | ՀՀՔ.ԳյումրիՄուշ թաղամաս, 45շ, բն.4 |
| 1.4 Ձեռնարկողի փաստացիգործունեությանհասցեն՝ | ք. Գյումրի, Գարեգին Նժդեհի փողոց 1/9 |
| 1.5 Նախատեսվող գործունեությանվարչական տարածքը՝ | ք.Գյումրի |

  - Հապավումներ

ՀՀ՝		Հայաստանի ՀանրապետությունՓԲԸ՝	ՓակԲաժնետիրականԸնկերություն

ՍՊԸ՝	ՍահմանափակպատասխանատվությամընկերությունՊՈԱԿ՝Պետականոչառևտրայինկազմակերպություն

ԱՁ՝ Անհատ Ձեռնարկատեր

  - Նախատեսվողգործունեությաննպատակըեվհիմնավորումը

Շրջակամիջավայրիվրամարդկայինգործունեությանվնասակարազդեցությանկանխման,կենսոլորտիկայունությանպահպանման,բնությանևմարդուկենսագործունեությաններդաշնակությանպահպանմանհամարկարևորագույննշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրիվրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանականգնահատումըպետքէներառիուղղակիևանուղղակիազդեցությանկանխորոշումը,նկարագրությունըևհիմքհանդիսանադրանցկանխարգելմանկամհնարավորնվազեցմանպարտադիր միջոցառումների մշակման համար:

Բազմաբնակարան բնակելի համալիրի նախագիծը նախատեսվում է իրականացնելք.Գյումրի, Գ.Նժդեհփող. 1/9 հասցեում:

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամանակակից հասարակական նշանակության շինություն / առևտրային և սպասարկման օբյեկտի/:

2014թ.-իհունիսի21-ի"Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձաքննությանմասին"ՀՀօրենքի14-րդհոդվածիհամաձայննախատեսվողգործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա էշրջակամիջավայրի վրաազդեցության գնահատմանևփորձաքննության։

Հասարակական նշանակության շինության /առևտրային և սպասարկման օբյեկտի/ կառուցման աշխատաքայիննախագծիշրջակամիջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրաազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանականոլորտիայլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի համաձայն:

Բնապահպանականազդեցությանգնահատմանայսզեկույցընկարագրումէնախատեսվողգործողությունները,բնապահպանականելակետայինպայմանները,հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության գնահատման շրջանակը:ԲնապահպանականազդեցությանգնահատումըպատրաստվելէՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրության համաձայն:

Իրավականհիմքերը

Նախատեսվողգործունեությանկազմակերպումնիրականացվելուէբնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններովևՀՀօրենսդրության(օրենքներիևենթաօրենսդրականակտերի)այնպահանջներով,որոնքառնչվումենշրջակամիջավայրիպահպանությանևմասնավորապեսնախատեսվողգործունեության կարգավորմանհետ:Դրանցիցհիմնականներնեն`

    - ՀՀՀողայինօրենսգիրք(02.5.2001թ.),

    - ՀՀՋրայինօրենսգիրք(04.6.2002թ.),

    - <<Թափոններիմասին>>ՀՀօրենք(24.11.2004թ.),

    - <<Վարչականիրավախախտումներիմասին>>ՀՀօրենք(07.02.2012թ.),

    - <<Մթնոլորտայինօդիպահպանությանմասին>>ՀՀօրենք(01.11.1994թ.),

    - <<Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձաքննությանմասին>>ՀՀ օրենք (21.06.2014թ),

    - <<Բնապահպանականվերահսկողությանմասին>>ՀՀօրենք(11.04.2005թ),

    - <<Լիցենզավորման մասին>>ՀՀօրենք(30.05.2001թ),

    - ՀայաստանիՀանրապետությանառողջապահությաննախարարարի6մայիսի2002թ.N138հրաման“Աղմուկնաշխատատեղերում,բնակելիևհասարակականշենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2 – III – 11.3 սանիտարականնորմերըհաստատելումասին”

    - ՀայաստանիՀանրապետությանառողջապահությաննախարարարի25հունվարի 2010թ. N 01-Ն հրաման “Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N2.1.7.003-10սանիտարականկանոններըև նորմերըհաստատելումասին”

    - Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 17 մայիuի2006թվականիN533-Նհրաման“Աշխատատեղերում,բնակելիևհասարակականշենքերումթրթռման(վիբրացիայի)հիգիենիկնորմերըՀՆN2.2.4-009-06հաստատելումասին”

    - <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համարարգելվածեվսահմանափակումներիենթակաապրանքներիցանկերըհաստատելու,լիազոր մարմիններ սահմանելու եվ ապրանքների արտահանման եվ (կամ) ներմուծմանլիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելումասին>>ՀՀ կառավարության25.12. 2014թ-ի N 1524-Նորոշում,

    - <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համարարգելված եվ սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքներիարտահանմանեվներմուծմանլիցենզիայիեվհայտիձեվերըհաստատելու,որոշապրանքներիարտահանմանեվներմուծմանլիցենզիաներիտրամադրմանառանձնահատկություններըսահմանելուեվՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2007թվականիմարտի15-իN327-Նորոշմանմեջփոփոխությունկատարելումասին>>05.02.2015 թ-իN 90-Նորոշում,

    - ՀՀկառավարության2003թվականիհունվարի30-ի«ՀայաստանիՀանրապետությունումվտանգավորթափոններիգործածությանգործունեությանլիցենզավորման կարգըհաստատելու մասին» N121-Նորոշում,

    - ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Արտադրության և սպառմանթափոններիտեղադրմանևվնասազերծմանանվտանգպայմաններիուղեցույցինհավանություն տալու մասին» N16արձանագրայինորոշում,

    - ՀՀբնապահպանությաննախարարի2006թվականիդեկտեմբերի25-ի«Ըստվտանգավորությանդասակարգվածթափոններիցանկըհաստատելումասին»N430-Նհրաման։

    - ՀՀկառավարության02.11.2017թ-իN1404-Նորոշումը։

    - <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների>> օրենքը,

    - ՀՀ կառավարության 2014թ հուլիսի 31-ի 781-Ն որոշում,

    - ՀՀ կառավարության 2010թ 71-Ն որոշում,

    - ՀՀ կառավարության 2010թ 72-Ն որոշում,

    - ՀՀ կառավարության 14,08,20098թ 967-Ն որոշում,

    - ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ 108-Ն որոշումը:

  - Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ,օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիականլուծումներ)

1,4,1.Նախատեսվողգործունեությաննկարագիր

Ներկայացված նախագիծը կատարվել է համաձայն Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի կողմից 01.09.2020թ. տրված N145 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, անշարժ գույքի սեփ. իրավունքի  գրանցման 05.05.2020թ. հ.05052020-08-0004 վկայականի, էսքիզային նախագծի, պատվիրատուի առաջադրանքի  հիման  վրա՝   համաձայն  ՀՀ-ում  գործող շինարարական և հակահրդեհային նորմաների:

Հասարակական նշանակության շինությունը նախատեսվում է կառուցել Գարեգին Նժդեհ փողոցին հարող տարածքում՝ Գյումրու Մոր և Մանկան Ավստրիական հիվանդանոցի հարևանությամբ՝ Մարզ Շիրակ, համայնք Գյումրի, Գ. Նժդեհի փողոց, թիվ 1/9 հասցեում գտնվող հողակտորի սահմաններում:

Արտաքին կոմունիկացիաների և ճանապարհների մասով նախագիծն ենթարկված է ընդհանուր կառուցապատման նախա•ծին:

Նախագիծն իրենից ներկայացնում է մետաղական կոնստրուկցիայով և սենդվիչ պանելներով իրականացված մեկ հարկանի առևտրի և սպասարկման սրահ: Շինության ընդհանուր բարձրությունը կազմում է մոտ 7.90 մետր:

Հողատարածքում առկա է նաև 40 քմ ընդհանուր մակերեսով նկուղային պահեստ, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է ծառայել որպես ապաստարան:ՀՀ, ք. Գյումրի, Գ.Նժդեհ փող. 1/9 հասցեում նախատեսվում է իրականացնելհասարակական նշանակության շինություն /առևտրային և սպասարկման օբյեկտ/, որը բաղկացած է՝ 1 հարկանիտաղավարատիպմետաղականհիմնակմախքովմեծաթռիչքանգարէ, ունիուղղանկյունհատակագծում 35,00*85,60 մետրչափսերով: Շինություններիհատակագծայիննիշիցառավելագույնբարձրությամբ /պիպ/ նիշը 7,90մ: Հարաբերական 0,000 նիշընդունվելէառաջինհարկիհատակինիշըորըհավասարէ 1515,50 նիշին: Կառույցըհանդիսանումէ, որպեսմիաձույլերկաթբետոնեհիմքերովմետաղականմեծաթռիչքսյունահեծանայինհիմնակմախքովկրողհամակարգ, որիարտաքինևներքինմակերևույթներըկարկասիլցվածքիձևովշարվումենտուֆքարերով, որոնքմետաղականկեռիկներովամրակցվումենհիմնականերկաթբետոնեկարկասին:

Հիմքերընախատեսվումէիրականացնելմիաձույլերկաթբետոնեխաչահատվողժապավեններով:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվում են համաձայնճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, համապատասխանում են գործողշինարարական և նախագծային նորմերին և կանոններին, ապահովում ենպայթյունաանվտանգությունը և հրդեհակայունությունը, հաշվի են առնված շրջակամիջավայրի վրա ազդեցության գործոնները:

Շինությանօդափոխություննապահովելուուղղությամբիրականացվելուենհամալիր միջոցառումներ:

Նախատեսված է օդափոխության համակարգ առևտրի սրահի համար, որը իրագործվում էՆ.Հ-1 ներածման  համակարգի միջոցով: Սարքը տեղադրված է առաստաղի տակ էլեկտրականտենով աշխատող կանալային կոնդիցիոների միջոցով:

Ներածումը կատարվում է արտածվող օդի վերաշրջանառությամբ:

Ն.Հ-2 համակարգը բարի օդափոխության համար է նախատեսված, իսկ Ն.Հ-3-ը՝ կոդավորմանսենյակների:

Ա.Հ-1, Ա.Հ-2, Ա.Հ-3, Ա.Հ-4 արտածման համակարգերի միջոցով կատարվում է սան.հանգույցներիցօդի արտածում մի քանի սան.հանգույցներից էլ արտածումը բնական է:

Ա.Հ-5 արտածման համակարգով կատարվում է օդի արտածում ճաշարանից:

Բոլոր օդատարները  բարձրացվում են  տանիքից 1.2 մ բարձր:

Պահեստներից նախատեսված է արտածում, որը իրականացվում է դեֆլեկտորների միջոցով:

Շինությանտեղակապումըև հարկայնությունն ընտրված են համաձայն գործող քաղաքաշինական և անվտանգությաննորմերի,հաշվիառնելովհարակիցշինություններիհարկայնություններըևհեռավորություններըվերջինից:

Հիմնականտեխնիկատնտեսական ցուցանիշները՝

Ընդհանուր հողի  մակերես 5936.3 ք.մ.;

Շենքի մակերես՝ 2992.8քմ,

Կանաչապատման մակերես ՝ 1107,5ք.մ.;

Հողամասինպատակայիննշանակությունըկամհողատեսքը՝բնակավայրերի,

- գործառնականնշանակությունը՝հասարակականկառուցապատմանհամար:

- գրանցվածիրավունքիտեսակը՝ սեփականություն:

Շինարարականաշխատանքներիավարտիցհետոնախատեսվումէտարածքըկանաչապատելևբարեկարգել:Կանաչապատումըիրականացվելուէհամաձայնբարեկարգման,արդիականացմանևկանաչապատմաննախագծի` քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

Հողատարածքումառկաէնաև 40 քմընդհանուրմակերեսովնկուղայինպահեստ, որըանհրաժեշտությանդեպքումկարողէծառայելորպեսապաստարան:

ՆախատեսվողգործունեությանաշխատանքայիննախագծերիմշակմանընթացքումՀՀ-ումգործողնորմերինհամապատասխաննախատեսվելուենանհրաժեշտմիջոցառումներ:

ՆախագծովնախատեսվումէՀՀՇիրակիմարզ, ԳյումրիքաղաքիԳարեգինՆժդեհիփողոց  1/9  հասցեումկառուցվողհասարակականնշանակությանօբյեկտըապահովելավտոմատհրդեհայինազդարարմանհամակարգովևապահովելհամակցում 911 մոնիթորինգայինհամակարգինհամապատասխանտեխնիկականևընդհանուրդրույթներով:

ՍույննախագծումբոլորտեխնիկականմիջոցառումներըմշակվածենՀՀտարածքումգործողբնապահպանական,  սանիտարահիգենիկ, հակահրդեհայինևայլնորմերինհամապատասխան:

Համակարգինախագծվողմիջոցներըդեպիմթնոլորտվնասակարնյութերչենարտանետում:

- նիշում տեղադրված են բաքեր ,27 մ3  ընդհանուր տարողությամբ պահուստային ջրապաշարով հրդեհը մարելու համար: Նախատեսվում է  հակահրդեհային հիդրանտի հոր արտաքին հրդեհը մարելու համար:

էներգախնայողությանևԷներգաարդյունավետությանհետկապվածմիջոցառումներ

Նախագծում  իրականացվել  են  հետևյալ  մոնտաժային  աշխատանքները.:

-- Էլ.ուժային և լուսավորության  սարքավորումների  տեղադրում

- Մայրագծային և խմբային  գծերի  անցկացում

- Հողանցման  կոնտուրի  իրականացում

Համաձայն  ПУЭ-ի  նախագծվող  շինության  սպառիչները  պատկանում  են  էլեկտրամատակարարման 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  կարգին, էվակուացիոն  և  վթարային  լուսավորությունը,  ինչպես  նաև հակահրդեհային  ազդանշանման միջոցները  պատկանում  են  1-ին  կարգին,  իսկ  մնացած  էլեկտրասպառիչները՝   2-րդ  և  3-րդ  կարգին:

Կառույցի  էլեկտրամատակարարումը  իրականացվում  է  Տ/Ե-ից  մալուխային  գծով:

Էլ. էներգիայի  բաշխման  սիստեմը  եռաֆազ  է  380/220Վ  լարման:

Էլ.էներգիայի  բաշխման  նպատակով     վահանակային  սենյակում տեղադրվում են   ավտոմատ  անջատիչը,  հաշվիչը  հոսանքի տրանսֆորմատորներով և   ուժային  վահանը/ՈւԺՎ1/:

Էլ.էներգիայի  բաշխումը  խոհանոցային  և  օդափոխության    սարքավորումներին  իրականացվում  է պատերով,  կախովի  առաստաղի  ետնամասով, խոհանոցում  պատերով  և  հատակով  անցկասված  խողովակում,  պղնձե  մալուխներով  և  հաղորդալարերով:

Կառույցի  էլ. լուսավորության  նպատակով   նախատեսված  են  վահաններ  համապատասխան  քանակի  միաբևեռ   ավտոմատ  անջատիչներով   և  պաշտպանիչ  անջատման  սարքերով:   Վահանակները  տեղադրվում  են  հատակից  1.5մ  բարձրության  վրա,  ընդհանուր  նշանակության  վարդակները  և անջատիչները  0.8մ  բարձրությամբ,   իսկ  խոհանոցում  համապատասխան  տեխնոլոգիական  պահանջների:

Լույսի  աղբյուր  են հանդիսանում   LED  լամպերով  լուսատուները:

Էլեկտրահաղորդագծերի  մոնտաժը  իրագործել  սանտեխնիկական  ցանցի  մոնտաժից  հետո,  մինչև  ծածկի  կարերի  լցափակումը և  միջնորմների  տեղադրման  հետ  միաժամանակ:

Հիմնական  սենյակներում  և  անցուղիներում  նախատեսված  է  վթարային  լուսավորություն և  ելքի  ցուցանակներ:  Էլ. էներգիայի  ընդհատվելու  դեպքում  վերջիններս  ավտոմատ  կերպով  միանում  են  տեղային  անկախ  աղբյուրին/3 ժամյա աշխատանքի  ակումուլյատորային  մարտկոցներ/:

Կառույցում  նախատեսված  են  հողանցման  հպակով  վարդակներ  և  իսկ  խոնավ  սենյակներում  պաշտպանիչ  անջատման  սարքեր/УЗО/:

Վահանակային  սենյակում  իրականացված  է  հողանցման  ներքին  կոնտուր ,  որը  միանում  է  ՈՒԺՎ-ի  գլխավոր  հաղորդաթիթեղին,  որը  իր  հերթին  միանում  է  արտաքին  հողանցման կոնտուրին:

Նախագիծը  իրաանացված  է  համապատասխան  գործող  նորմերի  և  կանոնների:

Ջրամատակարարման համակարգ

Տաք և սառը ջրամատակարարման հաշվային ելքերը որոշելու համար ելակետային տվյալներ են հանդիսացել մարդկանց թիվը և սանիտարական սարքերի քանակը: Հաշվարկները կատարվել են համաձայն գործող շինարարական նորմերի, ըստ որի անհրաժեշտ ջրի քանակը (ներառյալ տաք ջուրը) կազմում է  Qmax/վրկ=1.4 լ/վրկ, Qmax/ժամ =5.04 մ3/ /ժամ

Համաձայն ՇՆևԿ 21-02-99-ի 6.4 շենքի հրդեհարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակությունը կազմում է 2.5լ/վրկ (1 շիթ)

Մուտքա•ծի մոտ անհարժեշտ ճնշումը հաշվում են հետևյալ բանաձևով H=il(1+Ke).

որտեղ i-ն միավոր երկարության վրա ճնշման կորուստն է

l-ը հաշվային հատվածի երկարությունն է

Ke-ն ճնշման կորուստը հաշվի առնող գործակից է, ընդունում ենք Ke=0.3:

Պահանջվող ճնշումը հաշվելու համար ամենահեռավոր կետում գտնվող սանիտարական սարքի մոտ ազատ ճնշումը ընդունվել է 3մ, ըստ ՇՆևԿ 2.04.01-85*-ի 2 հավելվածի:

Հաշվարկի արդյունքում մուտքագծի մոտ անհարաժեշտ ճնշումը կազմում է խմելու տնտեսական ջրապահանջի համար 18 մետր, իսկ հակահրդեհային կարիքների համար՝ 25 մետր:

Արտաքին ցանցերը կիրականացվեն համապատասխան  տեխնիկական պայման ստանալուն պես:

Մուտքագիծը նախատեսվում է իրականացնել  DN50 պողպատե խողովակով: 0.0 նիշում տեղադրված են բաքերպահուստային ջրապաշարով հրդեհը մարելու համար:

Ջրամատակարարման համակար•ը փակուղային է և բաղկացած է մագիստրալ խողովակներից, կանգնակներից և ճյուղավորումներից: Մուտքագծից սնվող գիծը մինչև ՀՀ կան•նակներ նախատեսված է իրականացնել DN50 պողպատե խողովակներով ГОСТ 10704-91, իսկ խմելու-տնտեսական համակարգի կանգնակները և դեպի սանիտարական սարքեր ճյուղավորումները իրականցված են պոլիպրոպիլենե խողովակներց de32 - de20, PN=1.0ՄՊա: Սանիտարական սարքերի սնուցող բոլոր կանգնակների և դեպի սանիտարական սարքեր ճյուղավորումների վրա (խոհանոցներում, սանհանգույցներում) շահագործման նկատառումներից ելնելով նախատեսված են փականներ:

Տաք ջուրը կիրականացվի ջեռուցման համակարգի հետ միասին:

Նախատեսել հակահրդեհային հիդրանտի հոր արտաքին հրդեհը մարելու համար:

Ջրահեռացման համակարգ

Ընդհանուր կոյուղաջրերի ելքը կազմում է 3.0 լ/վրկ: Նախագծվող շենքի կոյուղու ներքին ցանցը  ինքնահոս է : Ինքնահոս համակարգը իր մեջ ներառում է նկուղային հարկից վերև գտնվող սանիտարական սարքերը, որոնց կոյուղաջրերը ուղղվում են դեպի  կոյուղու դիտահոր ԴՀK1- 1 (D=1000մմ) չափսերի:

Կոյուղու կանգնակների  ստուգիչների դիմաց հորաններում նախատեսել դռնակներ:

Տեղամասիերկրաբանա-լիթոլոգիականկառուցվածքը

Իրականացվածաշխատանքներիհիմանվրատեղամասիինժեներա-երկրաբանականկառուցվածքումառանձնացվելենգրունտներիհետևյալտարատեսակերը՝

Շերտ1

Լիցքեր կազմված խճից, ավազակավիլցանյութով: Գրունտը թույլ խոնավ է: Շերտիհորատվածհզորությունը0,8-ից 1,0մէ: Շերտըհամատարածէ: Դրանքժամանակակիցտեխնածինառաջացումներեն:

Շերտ 2

Վերտուֆայինկավավազայինգրունտ, շագանակադեղնավուն,պինդմինչև 10-20% խճիևկոպիճիպարունակությամբ: Շերտնունիլայնտարածում: Հորատվածհզորությունը 8,2մէ: Ժամանակակիցէլյուվիալ-Դելյուվիալառաջացումներեն:

Շերտ-3

Տուֆեր պրոֆիրային ստրուկտուրայով, ամուր քիչ ճաքճքված, գորշշագանակագույնմինչև 8մխորությամբ, 12մխորությունիցսկսածսև, 9,39մջրատարէ: Տարածումնամենուրէ:

Շերտ-4

Ստորոտուֆայինկավավազայինգրունտմոխրաշագանակագույն,կարբոնատացված,կոպիճիպարունակությամբ:Տարածումնամենուրէ: Հորատվածհզորությունը 1,0մէ:

Շերտ-5

Մանրախճա-կոպճայինգրունտ 10,0մհզորությամբմինչև 17-24 մխորությանհատվածում 40 տոկոսկավավազիլցանյութով, այնուհետևավազիլցանյութով, ջրատարէ:

Պատմության և մշակույթի հուշաևձաններ

Համաձայն ՀՀ կառավարության Գյումրիի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկի (Շիրակի մարզ)

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 1023 հուշարձան (27 միավոր)։

Նշված հուշարձանները գտնվում են հայցվող տարածքից նվազագույնը՝ 3,8կմ հեռավորության վրա:

Շինարարականմոնտաժայինաշխատանքներիիրականացմանժամանակացույց

Շինարարությաննորմատիվտևողությունըորոշվելէհամաձայն(N596-Ն19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II, հետևհիմանվրահաշվիառնելովօբյեկտինշանակությունը,կոնստրուկտիվբնութագիրը,ընդհանուրմակերեսը:Օբյեկտիընդհանուրկոմպլեքսիշինարարության նորմատիվ տևողությունը ծրագրվում է24,0 ամիս շինարարականաշխատանքներիկատարմանհամարթուլյատրմանտրամադրման օրվանից։

    - Նախատեսվողաշխատանքներիկազմակերպում

Նախատեսելանվտանգությունըևկողմնակիանձանցմուտքըարգելողնշաններիտեղադրում:

Հետիոտներիանվտանգությունըապահովելունպատակովշինհրապարակըանհրաժեշտէցանկապատելթիթեղովևցանկապատիերկայնքովտեղադրելլուսավորություն:

Հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պայթեցման աշխատանքներչեն նախատեսվում:

    - Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության կազմակերպմանվերաբերյալ

Շինարարությունըենթադրվումէիրականացնելկապալայինեղանակով:Գլխավորկապալառու կազմակերպությունըորոշվելուէմրցույթով:

Մասնաշենքերի	միացումը	արտաքին	ինժեներական	ցանցերին	կկատարվիմասնագիտացվածշինմոնտաժայինկազմակերպությունների կողմից:

Ավտոճանապարհների,	հրապարակների	և	մայթերի	կառուցումը	կկատարվիմասնագիտացվածշինմոնտաժայինկազմակերպությունների կողմից:

Շինմոնտաժայինաշխատանքներիիրականացմանտեխնոլոգիայիտեսանկյունիցշինարարությունըկարելիէիրականացնելավանդականեղանակներով`կիրառելովշինարարականկազմակերպությանսեփականշինարարականմեքենաներըևմեխանիզմները,իսկբացակայությանդեպքում,վարձակալելդրանքայլկազմակերպություններից:

Ժամանակավորշինությունների,վերամբարձկռունկի,պահեստավորմանմակերեսներիտեղակայումըպատկերվածէշինարարական գլխավորհատակագծիվրա:

Առաջարկվումէհնարավորինսօգտագործելգույքայինշարժականշինությունների կիրառում ՀՀԱ միջոցների օժտմամբ::

Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչճշտվենտեղումև համաձայնեցվենպատվիրատուի հետ:

    - Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարմանկազմակերպմանվերաբերյալ

Շինարարությաննյութատեխնիկականմատակարարումընախատեսվումէշինարարականինդուստրիայիձեռանարկություններիցևգլխավորկապալառուկազմակերպությանարտադրականբազայից:ՇաղախըևբետոնըկառաքվենԳյումրիքաղաքիմոտակաբետոնաշաղախայինհանգույցներիցմասնագիտացվածտրանսպորտային միջոցներով:

Առաքումըծրագրվումէայնպիսիպարբերականությամբ,որապահովվիաշխատանքներիանընդհատությունը:

Առաջարկվումէշինարարությաննյութատեխնիկականմատակարարմանհետևյալսխեման.

- Բետոնային խառնուրդը միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար,ինչպես նաև շաղախը շարվածքի համար առաքվում են անմիջապես շինհրապարակավտոբետոնախառնիչներովև շաղախատարներով,

- Հարդարմաննյութերըկարողենառաքվելինչպեսանմիջապեսշինհրապարակ,այնպեսէլ շինարարականկազմակերպությանբազա`հետագաառաքմաննպատակով:

Փոխադրամիջոցների և շինարարական մեքենաների տեխնիկական սպասարկումըևլիցքավորումըիրականացվելուէինչպես շինհրապարակում, այնպես էլ մեքենայացման բազայում:

Շինարարությունըկիրականացվիմասնագիտացվածկազմակերպությանկողմից:

    - Կադրայինապահովումևշինտեխնիկա

Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 23 մարդ, որիցԻնժիներատեխնիկական անձնակազմ - 3 մարդ

Հիմնականշինարարականտեխնիկայիպահանջարկըորոշվումէաշխատանքներիծավալների,մեխանիզմներիևմեքենաներիմիջինարտադրողականությանևաշխատանքներիկատարմանընտրվածեղանակներիհիմանվրա:Հիմնականմեքենաներիևմեխանիզմներիանվանացանկըբերվածէստորև:

Շինարարականմեքենաներիևմեխանիզմներիանվանացանկ

| NN | Անվանում | Մակնիշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վերամբարձավտոկռունկ | Галичанин КС-65713-1 | 2 |
| 2 | Գույքային կաղապարամած | Կոմպլ. | 3 |
| 3 | Եռակցման տրանսֆորմատոր | CTH-500 | 2 |
| 4 | Էքսկավատոր՝ | Hyundai 170W-7 | 1 |
| 5 | Թրթրագլդոն | HAMI 3410 | 1 |
| 6 | Բուլդոզեր | KOMATSU D37-EX-22 | 1 |
| 7 | Շարժականկոմպրեսոր | ЗИФ-55В | 2 |
| 8 | Դակիչձեռքիէլեկտրական | ИЭ-4709А | 2 |
| 9 | Թրթռիչմակերեսայինէլեկտրական | ИВ-91А | 3 |
| 10 | Թրթռիչխորքայինէլեկտրական | ИВ-102А | 3 |
| 11 | Փոխարկիչթրթրիչներիհամար | ИВ-4 | 3 |
| 12 | Տոփանիչ | CR 3/60 | 2 |
| 13 | Ձեռքի էլեկտրական դուր | ИЭ-1208Э | 2 |
| 14 | Ինքնաթափ ավտոմոբիլ | МАЗ-5550 | ըատհաշվարկի |
| 15 | Ավտոբետոնախառնիչ | СБ-69Б | ըստհաշվարկի |
| 16 | Հղկող մեքենա | ИЭ-2201 | 2 |
| 17 | Ավտոբետոնատար | Kraz-65055 | Հաշվարկով |

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումըևյուղումըկիրականացվիշինհրապարակիցդուրսԳյումրիքաղաքումգործողլցակայաններումկամմասնագիտացվածսպասարկման կետերում:

    - Նյութերիևբնառեսուրսներիօգտագործում

Շինարարական նյութերից օգտագործվելու է քար, բազալտ, երկաթբետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները, մետաղ, ապակի, փայտ, թիթեղեւայլն:Բնառեսուրսներիցօգտագործվելուէմիայնջուր՝աշխատանքայինհարթակիջրցանի,հանվածգրունտիեւստացվողավազիուխճիխոնավացման,ինչպեսնաեւշինարարականանձնակազմիխմելուեւկենցաղայիննպատակներիհամար:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերիընթացքում,կենցաղայինաղբնէտարեկանմեկմարդուհաշվարկով70կգ23x70x2.5/1000=4,025տ:Շինարարականաղբըամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմիցհատկացվածվայր:Առաջացածկենցաղայինաղբըկտեղափոխվիաղբահավաքծառայության կողմից:

      - Շինանձնակազմիկենցաղային ևտնտեսական ջրածախսըորոշվում է հետևյալբանաձևով՝

WË.ï. = (nx N+ n1xN1)x T,որտեղ

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`3 մարդN–ԻՏԱջրածախսինորմատիվնէ`0.016մ3օր/մարդ

n1–սպասարկողաշխատոներիթվաքանակնէ՝20մարդ

N1 –սպասարկողներիջրածախսինորմատիվնէ`	0.025խմ.օր/մարդT – աշխատանքային օրերիթիվն է՝  300 օր

Wխ.տ.=(3x0.016 + 20x0.025) x300=164,4 խմ/շին.ժամ.:

      - Ջրցանիհամարօգտագորժվողջրիծախսըորոշվում էհետևյալկերպ՝

Մ1= S1x K1 xT,որտեղ՝

Տ1–ջրվողտարածքիմակերեսը,1000քմ,K1–1մ2օրականջրցանինորմը,0.0015խմ,

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 900Մ1= 1000x 0.0015x 900= 1350խմ/շին. ժամ.:

Ընդամենըջրօգտագործումը կկազմի4756.5խմ/շին. ժամ:

Բազմաբնակարան բնակելի համալիրի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումըիրականացվելուէհամաձայնտեխնիկականպայմանիմիանալով<<ՎեոլիաՋուր>>ՓԲԸցանցին,որիհամարսահմանվածկարգովկստացվիտեխնիկականպայման:Ջրամատակարարումը հնարավոր է իրականացնել d=110մմ ջրագծից, ջրահեռացումը`d=500մմկոյուղագծից`ըստ<<ՎեոլիաՋուր>>ՓԲԸ-իկողմիցտրվածվերջնականտեխնիկականպայմանի։

Շինարարությանև շահագործման փուլերում հաշվի առնելով որ Գյումրի քաղաքը չունի տեխնիկական ջրի ցանց, ուստի նախատեսվում է օգտագործել խմելու ջուրը՝ համաձայն կնքված տեխնիկական պայմանի:Շինարարությանփուլումաշխատողներիկոմունալկենցաղայինպայմաններըկապահովենտեղադրելովբիոզուգարաններ,խմելուջուրըկմատակարարվիտարաներով:

Շինարարականաշխատանքներիընթացքումևշահագործմանփուլումէլեկտրամատակարարումըկիրականացվիհամաձայնտեխնիկականպայմանի:Էլեկտրամատակարումընախատեսվումէ<Ղարս>մասնաճյուղի<<Գյումրի>>էլ.ցանցի Տ4634 6/0.4 <ՏԵ 077> 6.04 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանից` նախապեսԵԿ-ի օղակային սնուցման համար <Գյումրի-1>110/35/6 կՎ ԵԿ-ից կառուցելով 6 կՎլարման նոր ուղղություն, Տ4634 6/0.4 <ՏԵ 077> 6.04 կՎ ենթակայանի 6 և 0.4 կՎ լարմանկողմում ապահովելով համապատասխան սեկցիավորում և ենթակայանում 2X630 կՎԱ10/0.4կՎուժային տրանսֆորմատորներ տեղադրելուցհետո։

ԿաթսայատանգազամատակարարումըկիրականացվիԳարեգինՆժդեհևՊռոշյանփողոցներիխաչմերուկումգտնվողսնողd=219մմմիջինճնշմանստորգետնյագազատարից։:

Համալիրումնախատեսվումէիրականացնելանհատականօդափոխմանևջեռուցման համակարգ որոնց արտաքին բլոկները նախատեսվում է քողարկել հատուկդրանցհամարնախատեսվածխորշերումևհամապատասխանձայնամեկուսիչնյութերիօգտակործմամաբնախատեսվումէապահովելաղմուկիցածրմակարդակ:

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱՄԻՋԱՎԱՅՐԻՀԱՄԱՌՈՏՆԿԱՐԱԳԻՐԸԵՎԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆՍԽԵՄԱՆ

  - ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԼեռնագրականտեսակետիցտարածքըտեղադրվածէԱրագածլեռանհյուսիսարևմտյանլեռնաբազկիվրաևիրենիցներկայացնումէհարթաալիքայինտուֆային  հարթավայր:  Գյումրի  քաղաքը  գտնվում  է  Ախուրյանգետի  ձախափին, Երևանից126կմհեռավորությանվրաՀետազոտվողտարածքըգտնվումէՇիրակիմարզ,ԳյումրիհամայնքիԳարեգինՆժդեհ1/9հասցեիտարածքում:

Գեոմորֆոլոգիականտեսակետիցհետազոտվողտարածքըտեղադրվածէէրոզիոնահողմնահարմանսարավանդիսահմաններում:Ռելիեֆըմանրբլրային,առանձինդեպքերումհարթ,աննշանթեքությամբդեպիհյուսիս-հյուսիս-արևելք:Տարածքիռելիեֆիբացարձակնիշերըտատանվումեն1520,7-1550,84մետրերիսահմաններում։

Երկրաբանականկառուցվածքումմասնակցումենչորրորդականիհասակիհրաբխայինտուֆերը,անդեզիտաբազալտներըևդացիտայինլավաները,ծածկվածժամանակակիցալյուվիալ,էլյուվիալ-դելյուվիալ,դելյուվիալ-պրոլյուվիալևէլյուվիալառաջացումներով:

Մերհետազննվողտարածքումառկաենտուֆերըառանձինխորություններումավազակավերիհաստենթաշերտերով,որոնցծածկումենէլյուվիալ-դելյուվիալևտեխնածինառաջացումները:

Գյումրի քաղաքը տեղակայված է Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան հատվածում,Շիրակի բարձրավանդակի կենտրոնական մասում, Ախուրյան գետի ձախ ափի ծովիմակարդակից 1475-1605 մ նիշերի վրա: Քաղաքն ունի աշխարհագրական հարմար դիրք,որըսկոսվումէՉերքեզի,Ջաջուռիևայլձորերով:Ռելիեֆըհարթավայրայինէ,ծածկվածլճագետայինևհրաբխային՝շուրջ350մխորությաննստվածքներով:Տարածաշրջանիռելիեֆբաժանվումէերկումասի:Հրաբխային,որնընդգրկումէՋավախք-Աշոցքիտարածաշրջանը,իրմեջընդգրկելովՋավախքիևԵղնախաղիլեռնավահանները,ՉլդրիլեռներըևԱշոցքիսարահարթը,մյուսմասնիրմեջներառումէՇիրակիծալքաբեկորավոր լեռնաշղթան ու Շիրակիդաշտը:

ՇիրակիմարզիկենտրոնականևհարավայինհատվածումտարածվումէՇիրակիդաշտը,իսկհյուսիսայինշրջանում՝Աշոցքիսարահարթը,միաժամանակՇիրակի մարզում ենտարածվում Փամբակի, Բազումի լեռնաշղթաների, Եղնախաղի,Ջավախքի,Արագածիլեռնազանգվածներիմիմասը:ՆախատեսվողգործունեությանտարածաշրջանինմոտգտնվումենՓամբակիևՇիրակիլեռնաշղթաները:Մակերևույթն անտառազուրկ է,բնորոշենհրաբխայինկոներն ուլավայինհոսքերը

Գեոմորֆոլոգիականտեսակետիցկառուցապատվողտարածքըտեղադրվածէէրոզիոնահողմնահարման լանջերի և հարավային սարավանդի սահմաններում, որտեղռելիեֆըմանրբլրայինէ,առանձինդեպքերումհարթ,աննշանթեքությամբդեպիհյուսիս-արևելք:Շրջանիերկրաբանականկառուցվածքինմասնակցումենչորրորդականիհասակիհրաբխայինտուֆերը,բազալտները,անդեզիտաբազալտներըևդացիտայինլավաները,ծածկվածժամանակակիցալյուվիալ,էլյուվիալ-դելյուվիալ,դելյուվիալ-պրոլյուվիալևէլյուվիալառաջացումներով`ավազային,կավայինևխոշորաբեկորային գրունտներով:

Հիդրոերկրաբանություն

Ռելիեֆի,	կլիմայի	և	ջրաերկրաբանական	կառուցվածքիառանձնահատկություններիշնորհիվՇիրակիմարզիդիտարկվողտարածքնաչքիէընկնումհամեմատաբար թույլ զարգացածջրագրականցանցով:

Մակերևութայինևմթնոլորտայինջրերիմեծմասըթափանցումէտուֆերիտակտեղադրված	տարահատիկ		ավազների,	մասամբ	խճի	և	կավավազների		մեջ,առաջացնելովստորտուֆայինջրատարհորիզոնը,որիհամարորպեսջրամերժշերտենհանդիսանումլճայինկավերը:Այսհորիզոննավելիջրառատէ,ունիմինչև15մհզորություն:ԳրունտայինջրերըսնվումենՇիրակիգոգավորությունըշրջապատողլեռնաշղթաներից,	գետերի		ստորհունային		ջրերից,	ժամանակավոր	ջրահոսքերից,մթնոլորտայինտեղումներիցևոռոգմանցանցիֆիլտրացիոնկորուստներից:Գետերիցոռոգմաննպատակովվերցվածջրերիմոտ28%-ըթափանցումէգրունտայինջրերիմեջ:Ջրերի	քիմիական	կազմը		հիդրոկարբոնատա-կալցիումա-		նատրիումային		է,հազվադեպ`սուլֆատա-հիդրոկարբոնատա-մագնիումա-կալցիումային:Տարածաշրջանումևտարածքումլայնտարածումունենպալեոգենիապարներիհետկապված		ստորերկրյա	ջրերը,	որոնք			պատկանում		են			ճեղքային	ջրերիտարատեսակներին:Ստորերկրյաջրերիսնուցումըկատարվումէհալոցքայինևմթնոլորտայինտեղումներիջրերիներծծմանհաշվին:Կառուցապատվողտեղամասումմինչև30մետրխորությամբփորվածհորատանցքովստորերկրյաջրերբացահայտվելեն:

Հիդրոերկրաբանականտեսակետից,ըստկատարվածուսումնասիրություններիևգրականականտվյալններիտեղանքումգրունտայինջրերըգտնվումեն9.0-9.6մհորիզոններում։

Տարածքիսեյսմիկբնութագիրը

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ II -20.04.2020թ.-ի, տեղազննվող շրջանը գտնվում էII սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ, 9 ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։աստիճան,իսկգրունտներըհամապատասխանումենսեյսմիկերրորդկարգիգրունտների:

Սեյսմատեկտոնական տեսակետից շրջանը և տարածքը մտնում է Սևանա-Շիրակիսինկլինալիմեջ,որըբնութագրվումէտեկտոնականբազմազանձևերիառկայությամբ,բարդացվածխզումայինևծալքավոր«կառույցներով»:

  - ԿԼԻՄԱՆ

ՈւսումնասիրվողտարածքիկլիմայականպայմաններըբնութագրելիսվկայակոչվելէՀՀքաղաքաշինությաննախարարությանՀՀՇՆII-7.01-2011

«Շինարարականկլիմայաբանություն»նորմատիվայինփաստաթուղթըևներկայացվելէԳյումրիքաղաքիհամապատասխանկլիմայականցուցանիշները:Բնութագրվողտարածքը գտնվում է «Ցուրտ» կլիմայական շրջանում։ Բնորոշ է ցամաքային կլիման:Բացարձակնվազագույնջերմասիճանըկազմումէ-36°C,բացարձակառավելագույնջերմասիճանը՝38°C:Քամումիջինտարեկանարագությունըկազմումէ1.3մ/վրկ:Մթնոլորտայինտեղումներիտարեկանմիջինքանակըկազմումէ498մմ:Ձյանծածկույթըձևավորվումէնոյեմբերամսին,ձյանծածկույթովօրերիթիվըկազմումէմոտ 94 օր, իսկ ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը՝ 61 սմ: Գրունտի սառչմանառավելագույնխորությունը142սմէ,ցուրտսեզոնինգերակշռողենհամարվումհյուսիսյանքամիները(ՀՀՇՆII-7.01-2011):

Ստորևաղյուսակիտեսքովբերվումէմիքանիկլիմայականտվյալներ`ըստԳյումրիիօդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Աղյուսակ2.1.Մթնոլորտայինօդի միջինջերմաստիճանը

| Բնակա¬վայրի անվա¬նումը | Բարձրու¬թյունը ծովիմակար-դակից, մ | Օդիմիջինամսական,ըստամիսների°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջինտարե-կան | Բացար-ձակնվազա-գույն | Բացար-ձակառավե-լագույն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Գյումրի | 1528 | -9.0 | -7.2 | -1.2 | 6.7 | 11.7 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 15.2 | 8.5 | 1.7 | -5.1 | 6.3 | -36 | 38 |

Աղյուսակ2.2.Օդիհարաբերականխոնավությունը

| Բնակա¬վայրի անվանումը | Օդիհարաբերականխոնավությունը.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ըստամիսների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջինտարե¬կան | միջինըժամը15-ին |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | ամենա- ցուրտամսվա | Ամենաշոգամսվա |
| Գյումրի | 83 | 82 | 76 | 68 | 69 | 66 | 62 | 60 | 63 | 70 | 75 | 84 | 72 | 71 | 39 |

Աղյուսակ2.3.Մթնոլորտայինտեղումները

| Բնակա¬վայրի անվանումը | Տեղումներիքանակըմիջինամսականմմ օրականառավելագույնը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձյանծածկույթը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁëïuÙÇëÝ»hç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տարե-կան | տասնօրյաառավելա-գույնը,սմ | օրերիթիվը | ջրի առա-վելագույնքանակը ձյանմեջ,մմ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |
| Գյումրի | 23 | 25 | 30 | 55 | 90 | 71 | 46 | 36 | 31 | 39 | 28 | 24 | 498 | 61 | 94 | 129 |
|  | 17 | 26 | 24 | 30 | 53 | 55 | 40 | 47 | 64 | 39 | 25 | 32 | 64 |  |  |  |

28

  - Օդայինավազան

Օդայինավազանիաղտոտվածությանմոնտորինգայինաշխատանքներըկատարվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանությանևմոնթորինգի կենտրոն»ՊՈԱԿ-իկողմից:

Գյումրի համայնքի մթնոլորտային օդում իրականացվում են ընդհանուր փոշու,ծծմբիերկօքսիդիևազոտիերկօքսիդիմշտադիտարկումներքաղաքումգործող24դիտակետերումև 1 ստացիոնար դիտակայանում։

Քաղաքիանշարժդիտակայանումմթնոլորտումփոշուպարունակությանորոշմանհամար վերցվել է օդի 301 փորձանմուշ: Փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան չիգերազանցելՍԹԿ-ն:

2020թ. քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածությունը (ըստ մթնոլորտն աղտոտող 3 նյութերի)միջինից ցածր մակարդակի է, մթնոլորտի աղտոտվածության ցուցանիշը 1.66 է (փոշի`0.56,ծծմբի երկօքսիդ`0.73, ազոտիերկօքսիդ` 0.37):

Վերջին 5 տարիների ընթացքում դիտվել է փոշու կոնցենտրացիայի նվազման տենդենց:Քաղաքի24շարժականդիտակետերիպասիվնմուշառիչներովմթնոլորտումծծմբիերկօքսիդիևազոտիերկօքսիդիպարունակություններըորոշելուհամարընդհանուրառմամբվերցվելէօդի2165փորձանմուշ:Որոշվածնյութերիմիջինտարեկանկոնցենտրացիաններըչեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները:

Գյումրիքաղաքիմթնոլորտայինօդումորոշվածնյութերիմիջինամսականկոնցցենտրացիաներիփոփոխությունները.

Գյումրիքաղաքումորոշվածաղտոտիչներիմիջինամսականկոնցենտրացիաներիփոփոխությունները

  - Ջրայինռեսուրսներ

Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային ջրերի որակի գնահատմանհամակարգըջրիորակիյուրաքանչյուրցուցանիշիհամարտարբերակումէկարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդդաս),«անբավարար»(4-րդդաս)և«վատ»(5-րդդաս):Ջրիորակիընդհանրականգնահատականըձևավորվումէվատագույնորակցուցաբերողցուցանիշիդասով:Սևանա լճի և Արաքս գետի ջրի որակի գնահատումը դեռևս կատարվում է համաձայն1990թվականինընդունվածմակերևութայինջրերիաղտոտվածությանձկնատնտեսական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների:

2019 թվականի տվյալների համաձայն ՀՀ գետերի 26.5%-ը գնահատվել է 2- րդդասի(«լավ»որակի),40.8%-ըգնահատվելէ3-րդդասի(«միջակ»որակի),11.2%-ըգնահատվել է 4-րդ դասի («անբավարար» որակի) և 21.4%-ը գնահատվել է 5-րդ դասի(«վատ»որակի):

Ախուրյանիջրավազանայինկառավարմանտարածք

Ախուրյան գետի ջրի որակը Ամասիա գյուղից ներքև հատվածում գնահատվել է «անբավարար»(4-րդդաս)՝պայմանավորվածֆոսֆատիոնով,Գյումրիքաղաքիցվերևևներքևհատվածներում՝

«միջակ» (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով, մոլիբդենով,երկաթով, ընդհանուր ֆոսֆորով և կախյալ նյութերով: Բագարան գյուղից ներքև հատվածումգետի ջրի որակը գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված ֆոսֆատ իոնով,մոլիբդենով,մանգանով,երկաթովևկախյալնյութերով:

Աշոցք գետի ջրի որակը Մուսայելյան գյուղից վերև հատվածում գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս),գետաբերանիհատվածում`«միջակ»(3-րդդաս)՝պայմանավորվածարսենով,երկաթովևբորով:

Կարկաչունգետիջրիորակըգետաբերանիհատվածումգնահատվելէ«վատ»(5-րդդաս)՝պայմանավորվածլուծվածթթվածնով,ֆոսֆատիոնով ևընդհանուրֆոսֆորով:

  - Հողերինկարագիրը

Շիրակիմարզումառանձնացվումենհողերիտարածմանհետևյալհիմնականգոտիները՝Լեռնաշագանակագույնհողեր-տարածվումենմարզիհարավում,նախալեռնայինգոտուչորտափաստաններում,ԱրագածիցածրադիրլանջերիցմինչևԱխուրյանգետիհովիտը` 1450-1600 մբարձրություններիսահմաններում:Ձևավորվում են շոգ և համեմատաբար չոր կլիմայական պայմաններում: Հումուսիպարունակությունը կազմում է 3-4%: Լեռնատափաստանային սևահողեր - սրանքտարածվում են մարզի 1500-2200 մ, երբեմն մինչև 2400-2500 մ բարձրությունները,ընդգրկումենՇիրակիևԱշոցքիսարահարթերիմեծմասըևդրանքեզերողնախալեռնային և միջին բարձրության գոտիները: Հողի վերին շերտը հումուսացվածէ, հումուսի պարունակությունը հասնում է 4-5%-ից մինչև 10-11%, իսկ սևահողերիմիջին հզորությունը` 50-65 սմ: Լեռնային, մարգագետնատափաստանային հողեր -տարածվում են սևահողերից վեր 2200-ից մինչև 2600-2700 մ բարձրություններում:Հումուսի պարունակությունը կազմում է 8-12%: Լեռնային մարգագետնային հողեր -տարածվածենմարգագետնատափաստանայինհողերիցվեր:Հողաշերտիհզորությունըփոքրէ.վերինմասերումայնհազիվհասնումէ15-20սմ-ի:Լեռնամարգագետնայինհողերըծածկվածենբարձրորակարոտներով:

  - Հողայինռեսուրսներ

Նախատեսվողգործունեությաննախագիծըենթադրումէնաևգրունտայինաշխատանքներիիրականացում:Ե/բհիմքիերիտեղադրմանհամարկատարվելուէմոտ3099խմընդհանուրծավալովհողայինզանգվածիհանույթ:Հանվող2250խմծավալովհողայինզանգվածըկտեղափոխվիԳյումրուքաղաքապետարանիկողմիցօրենքովսահմանվածկարգովհատկացվածվայր,մնացածմասը՝849 խմ կարճաժամկետկպահվիշինարարական հրապարակումև կօգտագործվիորպեսհետլիցք:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման տարածքում հողաբուսաշերտըբացակայումէ:

  - Կենսաբազմազանություն

ՆախատեսվողգործունեությանտարածքըգտնվումենՀՀՇիրակիֆլորիստիկական շրջանում: Շիրակի մարզում բուսական աշխարհը խիստ բազմազան է,որին նպաստել են բարձրությունների մեծ տարբերությունները, լեռնալանջերի տարբերկողմնադրություններըև մակերևույթի թեքությունները:

ԳործունեությանտարածքըգտնվումէԳյումրիքաղաքայինմիջավայրում,կառուցապատվածգոտում, ուր բացակայումեն բնական լանդշաֆտները:

Տարածքումբուսածածկույթըևհողայինծածկույթըհանդիպումենտեղ-տեղ:Տարածքն արդեն իսկ խախտված է, նախկինում օգտագործվել է տարբեր արտադրականնպատակներով:Քարքարոտ,ավազային,հողածածկույթիվրատեղ-տեղվայրիծառատեսակներեն, տեղ-տեղինքնաբերաբարաճածնոսրբուսականություն:

Քանիորբնութագրվողտեղանքըգտնվումէարդենիսկյուրացվածևկառուցապատված քաղաքային միջավայրում, ուստի տեղանքում էնդեմիկ կամ Կարմիրգրքումգրանցվածբուսատեսակներևկենդանականտեսակներևկենդանիներիմիգրացիոնուղիներչեն կարողդիտարկվել:

Ստորև բերված է Գյումրու տարածաշրջանի ֆլորայի և ֆաունայի վերաբերյալտեղեկատվությունը:

Բուսականաշխարհ:ԳյումրուտարածաշրջանըՇիրակիմարզինբնորոշհանդեսէգալիսբուսականաշխարհիխիստբազմազանությամբ,ինչիննպաստելէտարածաշրջանումբարձրությունների մեծտարբերությունները։

Տարածքիբուսականությունըպատկանումէհիմնականումտափաստանայինտիպին,գետահովիտներումաճումենակացիա,թխկենի,հացենիևայլծառատեսակներ: Գերակշռում են լեռնատափաստանային սևահողերը` տարախոտա-հացազգի խոտաբույսերի տարածմամբ: Տարածաշրջանում առկա են հացահատիկայինզանազան խոտաբույսերի ֆորմացիաներ: Լեռնային տափաստանները ներկայացված եներեք`փետրախոտային(Stipa),շյուղախոտային(Festuca)ևցորնուկային(Bromus)տափաստաններիֆորմացիաներով:Բնութագրվողտարածաշրջանումառավելհանդիպող բուսատեսակներից են․ բարդին (Populus), ակացիան (Robinia), թղկի (Acer),սզնի (Crataegus), ուռատերև տանձենի (Pyrus salicifolia), սովորական հացենի (Fraxsinusexcelsior),աղեղնաեզրասպիրակ(Spiraeacrenata),արևելյանծորենի(Berberisorientalis),

չմենի (Cotoneaster integerrima), վրացական ցախակեռաս (Lonicera iberica), սովորականլեռնաչամիչ(Ephedraprocera),թփայինհասմիկ(Jasminumfruticans),թեղի(Ulmus),ալուչա(Prunus),փշատենի(Elaeagnus),ուռենի(Salix),մասրենի(Rosacanina)այլնբուսատեսակներ։

ՇիրակիմարզումհանդիպումենՀՀԿարմիրգրքումգրանցվածշուրջ40հազվագյուտևանհետացողբուսատեսակներ:Կարելիէփաստել,որնախատեսվողգործունեության տարածքում ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ չեն կարողլինել, քանի որ նախատեսվող գործունեության վայրը գտնվել և շարունակվում է գտնվելզարգացածքաղաքային,կառուցապատվածմիջավայրում՝մարդածինազդեցությանտակ:

Նախնականուսումնասիրություններիեւգրականականտվյալներինույնականացմանարդյունքումբուն նախատեսվող գործունեության իրականացմանտարածքումՀՀ Կարմիրգրքումգրանցվածբույսերչենհայտնաբերվել:

Կենդանական աշխարհ:

Գյումրու տարածաշրջանի կենդանական աշխարհը ևս հանդես է գալիս Շիրակիմարզին բնորոշ կենդանական ձևերով, որոնք ևս ներկայացված են տափաստանային ևբարձր լեռնային կենդանական ձևերով և քիչ արտահայտաված են տեղական էնդեմիկձևերը։ Երկկենցաղներից և սողուններից այստեղ հանդիպում են դոդոշների, գորտերի,մողեսներիևօձերիբազմաթիվտեսակներ:Լայնորենտարածվածկենդանատեսակներից այստեղ հանդիպում են. կաթնասուններից` նապաստակ (Lepuseuropaeus), աղվես (Vulpes vulpes), գայլ (Canis lupus) և մի շարք կրծողներ: Նախատեսվողգործունեության տարածաշրջանում հանդիպող կենդանատեսակներիցուցակը բերվածէստորև.

    - Մողես Lacerta armeniaca 2.Դալի մողես L. dahli 3.Վալենտինի մողես Darevskiavalentini4.ՆաիյանմողեսL.nairensis5.ՀայկականիժViperaraddei6.Տափաստանայինիժ

V. erivanensis 7.Խայտաբղետ իժանման սահնօձ Coluber ravergieri 8. Նապաստակ Lepuseuropaeus 9. Աղվես Vulpes vulpes 10. Գայլ Canis lupus 11. Դաշտամուկ Microtus arvalis12.ԿանաչդոդոշPseudepidaleaviridis

Պետք է փաստել, որ դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներումարդենիսկառկաէմարդկայինգործոնը,առկաէկառուցապատում,տրանսպորտային

երթևեկություն,մեքենաներիշարժևաղմուկ,ինչիպարագայումկենդանատեսակներիհանդիպելըքիչ հավանականէ, կամբացառվումէ:

  - Թափոններիկառավարում

Գյումրիհամայնքիտարածքումաղբահանությաննպատակովբնակելիթաղամասերումտեղադրվածենաղբահավաքտարողություններևաղբարկղներ:Աղբահեռացումըկատարվումէկանոնավոր:

Շինարարականաշխատանքերիընթացքում,առաջացողթափոնատեսակներնեն՝կենցաղայինաղբը/ծածակագիրը՝9120040001004/՝20խմ,որըկհավաքվիաղբահավաքկոնտեյներներումևկտեղափոխվիմոտակաաղբավայր,և20խմշինարարականաղբը/ծածակագիրը՝9120060101004/(հիմնականումկազմվածենիներտ ֆրակցիաներից) (բետոն, աղյուս, կերամիկա և այլն, ամբողջությամբտեղափոխվելուէտեղականինքնակառավարման մարմինների կողմիցհատկացված վայր:

- ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԾՐԱԳԻՐ

Բոլոր տիպիշինարարականաշխատանքներըպետքէ կատարելպահպանելովպետականնորմերը,կանոնները,ստանդարտները,ինչպեսնաևնախագծիտեխնիկական պայմանները:

Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել Քաղաքաշինության,տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատվածդրույթներով,շինարարականհրապարակիհակահրդեհայինանվտանգությանպատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրանփոխարինողանձը:

Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուիթյան խմբերի մատչելիության վերաբերյալ միջոցառումներ առաջնորդվելով ՀՀՇՆ 4-11.07.01-2006 շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար շինարարական նորմերի պահանջներով:

Երեկոյանժամերինդադարեցնելաղմկոտաշխատանքներիկատարումը:

  - ՌԻՍԿԵՐԻԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներկայացվողգործունեությանիրականացմանժամանակշրջակամիջավայրիվրաազդեցությունները հիմնականումկապված են՝

- փորմանբեռնմանաշխատանքների,

- հողայինզանգվածներիտեղափոխման,

- շինարարականտեխնիակայիշահագործման,

- ջրամեկուսացմանհամարօգտագործվողնյութերիօգտագործման,

- բետոնայինաշխատանքներիհետ:

Թվարկվածաշխատանքներիազդեցությունընվազեցնելունպատակովնախատեսվածենբնապահպանականմիջոցառումներ,որոնքներառվածենբնապահպանականկառավարմանպլանում:

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստազդեցությանուղղությունների:

  - ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Ներկայացվողաշխատանքներիկատարմանընթացքումհիմնականռիսկերըկապվածենարտանետումներիհետ, որոնցցանկը բերվածէստորև՝

- փոշուարտանետումներգոյությունունեցողշինություններիհիմքերիքանդմանընթացքում,

- փոշուարտանետումներհիմքերիփորման ընթացքում

- վառելիքիարտանետումներշինարարականտեխնիկայիշահագործմանժամանակ(CO,NOx):

  - ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

    - ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆՕԴ

Օդայինավազանըաղտոտումիցպահպանելուհամարնախատեսվածեն՝

- շինարարական աշխատանքների /փոշեգոյացնող աշխատանքներ/ ընթացքումանհրաժեշտէիրականացնելջրցան,

- պարբերաբար	ստուգել	շինարարական	տեխնիկայի	և	փոխադրամիջոցներիտեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաորում։

- շինարարականնյութերի(հատկապեսսորունշինարարականնյութերիդեպքում,ինչպիսիք ենավազը,խիճը, հողը ևայլն) տեղափոխումը պետքէ իրականցվի փակծածկովմեքենաներով.

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով,ինչըկանխարգելում էփոշու տարածումը:

    - ՋՐԱՅԻՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել ենհետևյալմիջոցառումները.

- ջրցանիծավալներըհաշվարկվումենայնպես,որչառաջանանմակերևութայինհոսքերև ջուրըբավականացնիմիայնփոշենստեցմանհամար,

    - ՀՈՂԱՅԻՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Հողայինռեսուրսներիպահպանությանհամարնախատեսվումեն.

- Շինարարականնյութերըկտեղադրվենբետոնապատ մակերեսիվրա,

- Շինարարականգործընացներումներգրավվածտեխնիկայիցնավթանյութերիարտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդտարածքներումապահովվիսարքավորումներիևմեքենաներիպատշաճտեխնիկականվիճակ,ինչպեսնաևներգրավվիժամանակակիցտեխնիկակակնմիջոցներ:

- աշխատանքներիավարտիցհետոկմաքրվենբոլորտարածքներըևառաջացածթափոններըկտեղափոխվենինքնակառավարմանմարմնիկողմիցհատկացվածաղբավայր,

- Կանաչապատումըիրականացվելուէհամաձայնբարեկարգման,արդիականացմանև կանաչապատման նորմերի:

- Տարածքում նախատեսվում է տնկել տարածաշրջանինբնորոշծառատեսակներևթփեր:

- Կանաչապատման աշխատանքներն իրականացնելիսկառաջնորդվեն ՀՀ կառավարության08.02.2018թվականիN108-Նորոշմանդրույթներով։

- Նախատեսվողկանաչապատմանաշխատանքերիհամարանհրաժեշտկլինիբուսահողիլիցք,որիձեռքբերումը,տեղափոխումըևօգտագործումըկիրականացվիգործողօրենսդրությանպահանջներինհամապատասխան՝նախապեսհամաձայնեցվելովԳյումրիիքաղաքապետարանիհետ:Կանաչապատտարածքներիոռոգումըիրականացվելուէհարևանությամբանցնողոռոգմանցանցից:Հաշվիառնելովայնհանգամանքը,որշինարարությանժամկետըսահմանվածէշինարարությանտրամադրումիցհետո24,0ամիս,նշվածհարցըկհստակեցվիմոտ2տարիհետո:

    - ԱՐՏԱԿԱՐԳԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շինարարականաշխատանքներիընթացքումհնարավորարտակարգիրավիճակներնեն՝

  - Հրդեհիառաջացումը

  - Հեղուկնյութերիարտահոսքը

  - Աշխատողներիվնասվածքները

  - Շահագործվողտեխնիկայիհետվթարները:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալմիջոցառումները՝

  - Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները,անցնումենհրահանգավորումըստաշխատանքիանվտանգությանկանոնների:Հրահանգավորումըիրականացնումէաշխատանքներիղեկավարը:

  - հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներիապահովման նպատակովտարածքումնախատեսվումէհրշեջհիդրանտիտեղադրում):

  - Մինչաշխատանքներիսկիզբըշինարարականհարթակըևտրանսպորտայինմիջոցներըհագեցվումենհրդեհաշիջմանառաջնայինմիջոցներովուդեղ-արկղիկով,իսկաշխատողներնանցնումենդրանցճիշտօգտագործմանն,ինչպեսնաևառաջինբուժօգնությանցուցաբերմաննուղղվածհրահանգավորում:

  - Շինարարականաշխատանքներիժամանակ՝

ա)մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստներիհակահրդեհայինմիջտարածություններիժամանակինմաքրումհրդեհավտանգթափոններիցևաղբից,քանիորհակահրդեհայինմիջտարածություններըչենկարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման,ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանմանհամար,

բ)հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները ևանցումներըպետքէմիշտազատլինեն,շինարարությանընթացքումճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդհատվածովանցնելունպատակովտեղադրելշրջանցմանուղղությունըցույցտվողցուցանակներ,

գ)շինարարականաշխատանքների  տեղամասերում  տեղադրելհրդեհաշիջմանսկզբնականմիջոցներ,փակցնելհակահրդեհայինանվտանգությանպաստառներ,հրդեհների մասինուղեցույց-հիշեցումներևայլն։

  - Հեղուկնյութերըտեղափոխվելուենշինարարականհարթակօգտագործումիցառաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերըբացառելու համար:

  - բոլորաշխատողներինտրվելուենանհատականպաշտպանությանմիջոցներ:Հնարավորվնասվածքներիդեպքումտուժածինկցուցաբերենառաջինբուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքիմոտակաբժշկականհաստատությունը:

  - Նախատեսվող   բնակելի    համալիրում    առկա    վտանգավոր    օբյեկտները

«Տեխնիկականանվտանգությանապահովմանպետականկարգավորմանմասին»ՀՀօրենքովնախատեսվածկարգովկներկայացվենտեխնիկականանվտանգության փորձաքննությունների

  - իրականացվողշինարարականաշխատանքներիընթացքումղեկավարվելԱռողջապահութաննախարարի2012թվականիսեպտեմբերի19-իթիվ15-Ն

հրամանովհաստատվածսանիտարականկանոններիևնորմերիպահանջներով:

Ըստնախնականգնահատման,ապահովելովնշվածմիջոցառումներիպատշաճմակարդակովիրականացումը,կարելիէարտակարգիրավիճակներիևառողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ ևարդյունավետհակազդել դրանց:

    - ԱՂՄՈՒԿԻ և ԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԱղմուկիմակարդակընվազեցնելուհամար նախատեսվումէ՝

- շինարարականաշխատանքներըևտրանսպորտիտեղաշարժըկազմակերպելցերեկայինժամերին,

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացմանցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործելտեխնիկական նորմալ վիճակում:

- պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտիշարժիչները,

- շինարարականտեխնիկականմիջոցներիընտրությանժամանակհատուկուշադրությունդարձնել դրանցաղմուկի մակարդակին:

4.ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՊԼԱՆ

Բնակելիհամալիրիշինարարականաշխատանքներիիրականացմանընթացքումնախատեսվումէ իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությանկանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղվածհետևյալմշտադիտարկումները.

- Մթնոլորտայինօդկատարվողաղտոտողնյութերի(փոշի,CO,NOx)արտանետումներիորակականևքանակականպարամետրերիպարբերականչափումներ,ամիսը մեկ հաճախականությամբ;

- Փոշենստեցմաննպատակովնախատեսվումէիրականացնելտարածքիջրցանումտարվա շոգև չորեղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ;

- Օգտագործվածմեքենայականյուղերովուքսայուղերովհողերիհնարավորաղտոտումիցխուսափելունպատակովհողերիաղտոտվածությանմշտադիտարկումներ՝երեքամիսըմեկ հաճախականությամբ;

- Աղմուկիևթրթռումներիմշտադիտարկումներ՝երեքամիսըմեկհաճախականությամբ:

- Շինհրապարակիորակի,բանվորականհագուստիկուլտուրայի,անվտանգությանկանոններիպահպանմաննուղղվածմշտադիտարկում՝համաձայնՀՀկառավարության2020թ.հուլիսի2-ինիստիN87արձանագրությանպահանջների,

- Կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք էհետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար, ոչ կեսունակ ծառերըևթփերըկփոխարինվեննորերով:

- Նախատեսվումէհամաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թ. ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի` Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմնին:

Բնապահպանականմիջոցառումներիհամարնախատեսվումէամբողջշինարարաության ընթացքումհատկացնել1240000 դրամ:

| Մշտադիտարկումևբնապահպանականմիջոցառումներ,շին.փուլ/դրամ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Տարածքի ջրցանփոշեգոյացումը կանխելունպատակով | 200000 | 200000 |
| Մթնոլորտային օդկատարվող աղտոտողնյութերի(փոշի,CO,NOx)արտանետումներիչափումներ, ամիսը մեկհաճախականությամբ; | 24x35000 | 840000 |
| Աղմուկիևթրթռումներիմշտադիտարկումներ՝երեք ամիսը մեկհաճախականությամբ: | 8x25000 | 200000 |
| Ամբողջ շինարարությանհամար |  | 1240000 |

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՌԻՍԿԵՐԸՄԵՂՄԱՑՆՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԾՐԱԳԻՐ

| ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ | ՄԵՂՄԱՑՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուրդրույթներ | Նախազգուշացումներ ևաշխատողներիանվտանգություն | - Շինարարությանևշրջակամիջավայրիանվտանգությունըվերահսկողմարմիններըևհամայնքըպետք էնախազգուշացված լինենսպասվողգործընթացներիվերաբերյալ - Շինարարությանհամարանհրաժեշտբոլորպահանջվողթույլտվություններըձեռքենբերվել - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով ևկարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակամիջավայրիվրա: - ԱշխատողներիանհատականպաշտպանությանմիջոցներըպետքէհամապատասխանենՀՀօրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում,անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ ևկոշիկներ) - Շինհրապարակումտեղադրվողհամապատասխանտեղեկատվականվահանակները աշխատողներինկիրազեկենհիմնականկանոններիևնորմերիվերաբերյալ: |
| Շինարարականաշխատանքներ | Օդիորակ | - Շինաշխատանքներիիրականացմանընթացքումհատուկտարողություններկկիրառվենշինարարականաղբիհեռացմանհամար Նշված տարողություններըպետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով`թափոններից գոյացածփոշուքանակը նվազեցնելունպատակով - Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարականաղբից` փոշին նվազագույնիհասցնելունպատակով - Շինարարականտրանսպորտայինմիջոցներիպարապուրդշինհրապարակումչիթույլատրվի: - Շինարարությանընթացքումհամաձայնմթնոլորտայինօդիպահպանությանմասինօրենքի, փոշեգոյացումըկանխելունպատակովշենքերըկծածկվենանթափանցթաղանթով |
|  | Աղմուկ | - Շինարարական աշխատանքներիցգոյացած աղմուկը կսամանափակվիթույլատրված ժամերիմիջակայքում - Շինարարականաշխատանքներիընթացքումշարժիչների,օդիկոմպրեսորներիև էլեկտրականությամբսնվողսարքերըպետքէծածկվեն: |

|  | Թափոններիկառավարում | - Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից ևկենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկհատկացված աղբավայր: - Շինարարակամ աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցողաղբահավաքներիկողմից - Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որթափոններիկառավարումըկատարվումէպատշաճկերպով,նախատեսվածինհամաձայն |
| --- | --- | --- |
| Կեղտաջրերիհեռացում | Ջրիորակ | - Շինարարության և շահագործման փուլերում հաշվի առնելով որ Գյումրի քաղաքը չունի տեխնիկական ջրի ցանց, ուստի նախատեսվում է օգտագործել խմելու ջուրը՝ համաձայն կնքված տեխնիկական պայմանի: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղայինպայմաններըկապահովենտեղադրելովբիոզուգարաններ,խմելուջուրըկմատակարարվիտարաներով:, - Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեննախատեսված տարածքներում, որտեղից ջրիարտահոսքչի լինի: - Շինհրապարակից ելքի ժամանակ լվացվում են տեխնիկական միջոցների անվադողերը:Պարզարանումտեղիէունենումմեխանիկականնստեցում,պարզեցվածջուրըկօգտագործվի տարածքիջրցանմանհամար,իսկփոքրքանակներովնստվածքըկհեռացվիորպեսշինաղբ: |
| Հետիոտների ևերթևեկությանապահովություն | Շինարարականաշխատանքներիհետևանքովհետիոտներին կամհանրայինտրանսպորտինսպառնացող ուղղակիկամ անուղղակիվտանգներ | - Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճանվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է,բայցչիսահմանափակվումհետևյալով. - պարզտեսանելիցուցանակներ,զգուշացնողնշաններշինհրապարակումհանրությանըպոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինենպատնեշներևշրջանցողուղիներ - Անձնակազմի կրթմանհամակարգևերթևեկությանկառավարման համակարգ,հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտիհամար:Հետիոտներիհամարանվտանգանցումներերթևեկությանզոնայում: - Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ,խուսափելակտիվ երթևեկությունից`մարդկանցակտիվ տեղաշարժի ժամերին: - Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացողանձնակազմի կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմարանցուդարձիհամար. - Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակայինշինությունները,խանութներըևբնակելիշինություններըշինարարականաշխատանքների ընթացքում: |

| Արտակարգիրավիճակներիկառավարում | Շինարարականաշխատանքներիհետևանքովարտակարգիրավիճակներիկառավարում | - Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ովմշտապես ներկա կգտնվիշին. հրապարակում; - Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքումկոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները),հեռախոսահամարներըպարունակող պաստառներիառկայությունը; - Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրշեջհիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներևայլն: - Մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհայինմիջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որհակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների,տարաներիպահեստավորման, ավտոտրանսպորտայինտեխնիկայի կայանման համար: - Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում՝ ջրային աղբյուրներինմոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվողցուցանակներ - Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, անհողմություն, մառախուղ)դեպքումաշխատանքներնիրականացնելպահպանելով անվտանգության բոլորկանոները կամ շին. աշխատանքները դադարեցնել մինչ օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստաշխատանքներըվերսկսելուհամար: |
| --- | --- | --- |

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ/ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ՊԼԱՆ

| Գործողություն | Նվազեցնողմիջոցառումներ | Որտեղիրականացնել | Ինչպեսիրականացնել | Ժամանակամիջոց | Կատարող |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շինանյութերիմատակարարում | Շինանյութերիգնումարտոնագրվածմատակարարներից | Մատակակարիհիմնարկումկամպահեստում | Փաստաթղթերիստուգում | Մատակարարման պայմանագրերըկնքելու ընթացքում | Կապալառու |
| Շինանյութերի ևթափոններիտեղափոխումՇինարարականտեխնիկայիտեղաշարժ | - Մեքենաների և տեխնիկայիհամապատասխան տեխնիկականվիճակիապահովում - Բեռնատարերի բեռնվածությանսահմանափակումհերթականությանապահովմամբ - Տեղափոխումներիժամանակացույցիևերթուղիների պահպանում | - Շինհրապարակ - Շինանյութերի ևաղբիտեղափոխմաներթուղիներ | Շինհրապարակտանողճանապարհներիստուգում | Աշխատանքայինժամերին ևդրանցից դուրսանսպասելիստուգումներիիրականացում | Կապալառու |
| Շինարարականտեխնիկայիշահագործումտեղամասում | -Մեքենաների և տեխնիկայիլվացումը պետք է կատարվիշինհրապարակից դուրս ,համայնքում գործողմասնագիտացվածկետերում -Տեխնիկականմիջոցներիվառելիքիլիցքավորումը և յուղումը պետք էիրականացվի շինհրապարակիցդուրսլցակայաններում կամ սպասարկմանկետերում | Շինհրապարակ | Գործընթացներիգործունեությանստուգում | Մեխանիզմներիշահագործմանընթացքում | Կապալառու |
| Հողայինաշխատանքներ | -Հանվածհողերըհեռացվումենհամայնքիկողմիցհատկացված վայր | Շինհրապարակ | Գործընթացներիստուգում | Հողայինաշխատանքների ընթացքում | Կապալառու |

| Իներտշինանյութերիգնում | - Շինանյութերի գնում վստահելիմատակարարներից | Իներտ նյութերիպահեստ | ՓաստաթղթերիստուգումԳործընթացների ստուգում | Մատակարարմանընթացքում | Կապալառու,մատակարար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կենցաղայինաղբիառաջացում | - Աղբամանների տեղադրումշինարարականհրապարակում - համայնքի թույլտվություն աղբիմշտականտեղակայման վերաբերյալ | Շինհրապարակ | Արտաքինզննում | Շինարարության ողջընթացքում | Կապալառու,քաղաքապե-տարանիվերահսկողո ւթյուն |
| Աշխատանքիանվտանգություն | -Անձնակազմիապահովումարտահագուստով և անձնականպաշտպանիչ միջոցներով - Շինարարության կանոնների ևանձնականպաշտպանության նորմերիխստիվ պահպանություն | Շինհրապարակ | Ստուգմանգործընթացներ | Աշխատանքներիողջընթացքում | Կապալառու,պատվիրատու |
| Կանաչապատում | Տեղանքինբնորոշծառաթփայինբուսականության տնկում | Սեփականտարածք | Արտաքինզննում | մշտական | Կապալառու |

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿ

- СНиП2.04.02-84.Водоснабжение.Наружныесетиисооружения.

- Сборникметодикпорасчетувыбросовватмосферузагрязняющихвеществразличнымипроизводствами,Госкомгидромет,Ленинград,1986.

- Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранныхмероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферупопроектнымрешениям,ОНД-84-Н.

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

2021

2021

2022